SPARTAN GYM

Sistema de Gestión de Gimnasio

PLAN DE DESPLIEGUE

Documento de Gestión Técnica

| Versión del documento | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración | 03 de June de 2026 |
| Entorno objetivo | Producción — Railway Cloud |
| Repositorio | github.com/Angelo1610/SPARTAN_GYM |
| URL de producción | https://spartangym-production.up.railway.app |
| Estado | Desplegado y operativo |

Tabla de Contenido

1.  Introducción y Objetivos

2.  Arquitectura del Sistema

2.1  Componentes principales

2.2  Diagrama de arquitectura

3.  Infraestructura de Producción

4.  Requisitos Previos al Despliegue

4.1  Requisitos de software

4.2  Cuentas y accesos necesarios

5.  Variables de Entorno

6.  Procedimiento de Despliegue

6.1  Preparación del código fuente

6.2  Configuración de la base de datos

6.3  Despliegue del servicio Node.js

6.4  Configuración de variables de entorno

6.5  Generación de dominio público

7.  Verificación Post-Despliegue

8.  Estrategia de Actualizaciones

9.  Plan de Contingencia y Rollback

10.  Seguridad en Producción

11.  Monitoreo y Mantenimiento

1. Introducción y Objetivos

El presente documento describe el plan de despliegue del sistema SPARTAN GYM en un entorno de producción real. El plan detalla la arquitectura seleccionada, los pasos necesarios para llevar el sistema desde el entorno de desarrollo local hasta una instancia accesible públicamente en internet, así como las consideraciones de seguridad, monitoreo y mantenimiento continuo.

SPARTAN GYM es una aplicación web full-stack desarrollada con Node.js y Express en el backend, PostgreSQL como motor de base de datos relacional, y HTML, CSS y JavaScript puro en el frontend. El sistema permite la gestión de servicios y reservas de un gimnasio, con dos roles diferenciados: usuario regular y administrador.

Objetivos del Despliegue

•  Poner el sistema en producción con una URL pública accesible desde cualquier navegador.

•  Garantizar la persistencia de los datos mediante una base de datos PostgreSQL en la nube.

•  Asegurar la comunicación cifrada entre el cliente y el servidor mediante HTTPS.

•  Establecer un flujo de actualización continua mediante integración con GitHub.

•  Documentar el proceso completo para facilitar futuras intervenciones técnicas.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema adopta una arquitectura monolítica simplificada en la que el servidor Express actúa simultáneamente como API REST y como servidor de archivos estáticos del frontend. Esta decisión reduce la complejidad operacional y es adecuada para el alcance del proyecto.

2.1  Componentes Principales

| Componente | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 / CSS3 / JavaScript vanilla | Interfaz de usuario: login, registro y dashboard |
| Backend / API | Node.js 18 + Express 5 | Lógica de negocio, autenticación JWT, rutas REST |
| Base de datos | PostgreSQL 17 | Persistencia de usuarios, servicios y reservas |
| Autenticación | JSON Web Tokens (JWT) + bcrypt | Sesiones seguras sin estado, hash de contraseñas |
| Plataforma cloud | Railway | Hosting del servidor Node.js y la base de datos |

2.2  Diagrama de Arquitectura

El siguiente diagrama ilustra el flujo de comunicación entre los componentes del sistema en el entorno de producción:

[ Navegador del Usuario ] │ HTTPS ▼ ┌─────────────────────────┐ │ Railway Cloud │ │ ┌───────────────────┐ │ │ │ Node.js + Express│ │ │ │ (API + Frontend) │ │ │ └────────┬──────────┘ │ │ │ TCP interno │ │ ┌────────▼──────────┐ │ │ │ PostgreSQL 17 │ │ │ │ (Base de datos) │ │ │ └───────────────────┘ │ └─────────────────────────┘ │ ┌────────▼────────┐ │ GitHub (CI/CD) │ │ Auto-deploy │ └─────────────────┘

3. Infraestructura de Producción

El sistema se despliega íntegramente en la plataforma Railway, que ofrece servicios de infraestructura en la nube con despliegue continuo desde GitHub, gestión de variables de entorno, y bases de datos administradas. Railway elimina la necesidad de administrar servidores físicos o virtuales, permitiendo enfocarse en el desarrollo de la aplicación.

| Recurso | Configuración | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Plataforma | Railway (cloud PaaS) | railway.app — plan Starter ($5 USD/mes de crédito gratuito) |
| Servicio Node.js | node@18.20.8 — US West | Desplegado desde rama main del repositorio GitHub |
| Base de datos | PostgreSQL 17 con SSL | Servicio administrado Railway — red interna |
| Dominio | HTTPS automático | spartangym-production.up.railway.app |
| CI/CD | GitHub Integration | Auto-deploy en cada push a la rama main |
| Red interna | postgres.railway.internal:5432 | Comunicación cifrada Node.js ↔ PostgreSQL |

4. Requisitos Previos al Despliegue

4.1  Requisitos de Software

Antes de iniciar el proceso de despliegue, se debe verificar que el entorno de desarrollo local disponga de las siguientes herramientas instaladas y configuradas:

| Herramienta | Versión mínima | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 18.0.0 | Entorno de ejecución del backend |
| npm | 9.0.0 | Gestor de paquetes y dependencias |
| Git | 2.30.0 | Control de versiones y push a GitHub |
| Navegador web | Chrome 90+ / Firefox 88+ | Verificación de la interfaz en producción |

4.2  Cuentas y Accesos Necesarios

•  Cuenta en GitHub con acceso al repositorio Angelo1610/SPARTAN_GYM.

•  Cuenta en Railway (railway.app) vinculada a la cuenta de GitHub.

•  Acceso al proyecto "talented-encouragement" en Railway.

•  Permisos de escritura sobre la rama main del repositorio.

5. Variables de Entorno

Las variables de entorno son parámetros de configuración sensibles que no se almacenan en el código fuente por razones de seguridad. En producción, estas variables se configuran directamente en el panel de Railway y son inyectadas automáticamente al proceso Node.js en tiempo de ejecución.

IMPORTANTE:  Ninguna variable de entorno de producción debe incluirse en el repositorio de código fuente ni en archivos .env versionados. El archivo .env.example solo contiene valores de ejemplo.

| Variable | Entorno | Valor / Referencia | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | Producción | postgresql://postgres:***@postgres.railway.internal:5432/railway | Cadena de conexión a PostgreSQL de Railway |
| JWT_SECRET | Producción | String aleatorio seguro (≥ 32 caracteres) | Clave para firmar y verificar tokens JWT |
| PORT | Producción | 8080 (asignado por Railway) | Puerto en que escucha el servidor Express |

6. Procedimiento de Despliegue

El procedimiento de despliegue se divide en cinco fases secuenciales. Cada fase debe completarse satisfactoriamente antes de pasar a la siguiente. El tiempo total estimado del proceso completo es de aproximadamente 15 a 20 minutos.

6.1  Preparación del Código Fuente

Antes de desplegar, se realizaron las siguientes modificaciones críticas al código para garantizar su compatibilidad con el entorno de producción:

Paso 1.  Reemplazar URLs hardcodeadas.
           Se cambiaron todas las referencias a "http://localhost:3000" en los archivos frontend/js/login.js, frontend/js/registro.js y frontend/js/main.js por rutas relativas ("/api/..."), de modo que el frontend funcione con cualquier dominio.

Paso 2.  Agregar soporte para DATABASE_URL.
           Se modificó backend/database.js para detectar la variable DATABASE_URL y usarla con SSL habilitado cuando esté presente, manteniendo el fallback a las variables individuales para el entorno local.

Paso 3.  Eliminar logs de depuración sensibles.
           Se removió el middleware de debug en app.js y se eliminaron las llamadas fs.appendFileSync en verificarToken.js que escribían el JWT_SECRET en un archivo de log.

Paso 4.  Implementar auto-migración.
           Se agregó a database.js una función que ejecuta CREATE TABLE IF NOT EXISTS para las tres tablas del sistema al arrancar, eliminando la necesidad de ejecutar migraciones manualmente.

Paso 5.  Subir cambios a GitHub.
           Se ejecutó git add, git commit y git push origin main para publicar todos los cambios en el repositorio remoto.

NOTA:  Todos los cambios fueron commiteados con mensajes descriptivos y están disponibles en el historial del repositorio GitHub.

6.2  Configuración de la Base de Datos

Se utilizó el servicio de PostgreSQL administrado de Railway, que provee una instancia lista para usar sin necesidad de instalación ni configuración de servidor:

Paso 1.  Crear el proyecto en Railway.
           Se creó un nuevo proyecto en railway.app desde la cuenta vinculada a GitHub.

Paso 2.  Agregar el servicio PostgreSQL.
           Desde el canvas del proyecto: botón "+" → "Database" → "Add PostgreSQL". Railway despliega la instancia automáticamente con SSL habilitado.

Paso 3.  Verificar la creación de tablas.
           El sistema crea automáticamente las tablas usuarios, servicios y reservas al arrancar por primera vez, gracias a la función de auto-migración implementada.

6.3  Despliegue del Servicio Node.js

Paso 1.  Conectar el repositorio GitHub.
           En el canvas del proyecto Railway: botón "+" → "GitHub Repo" → seleccionar Angelo1610/SPARTAN_GYM.

Paso 2.  Railway detecta automáticamente el script de inicio.
           Lee el campo "start" del package.json: "node backend/server.js".

Paso 3.  Esperar a que el deployment quede ACTIVE.
           En la pestaña Deployments del servicio aparecerá el estado "Active" con el mensaje "Deployment successful".

6.4  Configuración de Variables de Entorno

Paso 1.  Ir a SPARTAN_GYM → Variables.
           En el panel de Railway, abrir el servicio Node.js y navegar a la pestaña Variables.

Paso 2.  Configurar DATABASE_URL.
           Agregar la variable DATABASE_URL con el valor de la URL interna de PostgreSQL (formato: postgresql://postgres:PASSWORD@postgres.railway.internal:5432/railway).

Paso 3.  Configurar JWT_SECRET.
           Agregar la variable JWT_SECRET con un string aleatorio seguro de al menos 32 caracteres.

Paso 4.  Guardar y verificar el redeploy.
           Al guardar las variables, Railway dispara automáticamente un nuevo deployment con las variables actualizadas.

6.5  Generación del Dominio Público

Paso 1.  Ir a SPARTAN_GYM → Settings → Networking.

Paso 2.  Hacer clic en "Generate Domain".
           Railway asigna automáticamente un subdominio bajo .up.railway.app con HTTPS habilitado.

Paso 3.  Verificar el acceso.
           Abrir la URL generada en el navegador y confirmar que carga la pantalla de login.

NOTA:  La URL de producción asignada es: https://spartangym-production.up.railway.app

7. Verificación Post-Despliegue

Una vez completado el despliegue, se debe ejecutar una verificación funcional completa del sistema en el entorno de producción. La siguiente lista de comprobación detalla las pruebas mínimas requeridas:

| Prueba de verificación | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Acceso a la URL de producción | Carga la pantalla de login sin errores | Completado |
| Registro de nuevo usuario | El sistema crea la cuenta y redirige al login | Completado |
| Inicio de sesión con rol usuario | Redirige al dashboard mostrando servicios y reservas | Completado |
| Inicio de sesión con rol administrador | Muestra el panel de gestión de servicios | Completado |
| Creación de servicio (admin) | El servicio aparece en el catálogo inmediatamente | Completado |
| Edición de servicio (admin) | Los cambios se guardan y reflejan en tiempo real | Completado |
| Eliminación de servicio (admin) | El servicio desaparece del catálogo | Completado |
| Creación de reserva (usuario) | La reserva aparece en "Mis Reservas" | Completado |
| Cancelación de reserva (usuario) | La reserva es eliminada de la lista | Completado |

8. Estrategia de Actualizaciones

El sistema implementa un flujo de integración y despliegue continuo (CI/CD) mediante la integración nativa de Railway con GitHub. Este flujo garantiza que cualquier cambio validado en el repositorio sea desplegado automáticamente en producción sin intervención manual.

Flujo de Actualización

1.  Desarrollo local:  El desarrollador realiza cambios en el código en su entorno local y los prueba.

2.  Control de versiones:  Los cambios se agregan con git add y se confirman con git commit con un mensaje descriptivo.

3.  Push a GitHub:  El desarrollador ejecuta git push origin main para publicar los cambios.

4.  Detección automática:  Railway detecta el nuevo commit en la rama main y dispara un nuevo deployment.

5.  Build y despliegue:  Railway ejecuta npm install e inicia el servidor con npm start.

6.  Verificación:  El desarrollador verifica que el deployment quedó Active y comprueba la funcionalidad.

IMPORTANTE:  Solo se debe hacer push a la rama main con código probado. Un push defectuoso causará una caída del servicio en producción. Se recomienda probar en local antes de cada push.

9. Plan de Contingencia y Rollback

En caso de que un despliegue cause errores en producción, Railway permite revertir de forma inmediata a una versión anterior del servicio. El historial de deployments se conserva y cualquier versión previa puede ser reactivada con un solo clic.

Procedimiento de Rollback

Paso 1.  Identificar el problema.
           Revisar los logs del deployment fallido en SPARTAN_GYM → Deployments → View Logs para identificar la causa del error.

Paso 2.  Acceder al historial de deployments.
           En la pestaña Deployments del servicio, se listan todos los deployments anteriores con su estado y fecha.

Paso 3.  Reactivar la versión anterior.
           Hacer clic en el deployment estable anterior → botón "Redeploy" o "Rollback". Railway restaurará esa versión en producción en menos de un minuto.

Paso 4.  Corregir el código y redesplegar.
           Una vez identificado el error, corregirlo en local, probarlo y hacer push nuevamente.

Tabla de Incidencias Comunes

| Incidencia | Causa probable | Acción correctiva |
| --- | --- | --- |
| Servicio caído / offline | Error en el código o variable de entorno faltante | Revisar logs → rollback → corregir y redesplegar |
| Error al conectar a PostgreSQL | DATABASE_URL incorrecta o servicio DB caído | Verificar variable DATABASE_URL en Railway Variables |
| Token inválido en todas las requests | JWT_SECRET cambiado o no configurado | Verificar JWT_SECRET en Variables del servicio |
| Pantalla en blanco en el frontend | Error JavaScript en el cliente | Abrir consola del navegador (F12) y revisar errores |

10. Seguridad en Producción

El sistema implementa un conjunto de medidas de seguridad fundamentales para proteger los datos de los usuarios y garantizar la integridad del servicio en producción:

✓  HTTPS obligatorio:  Railway provee certificado SSL/TLS automático. Toda comunicación entre el navegador y el servidor está cifrada end-to-end mediante HTTPS.

✓  Contraseñas con hash bcrypt:  Las contraseñas de los usuarios nunca se almacenan en texto plano. Se utiliza bcrypt con salt para generar hashes seguros e irreversibles antes de guardarlas en la base de datos.

✓  Autenticación con JWT:  El sistema utiliza JSON Web Tokens firmados con un secreto configurado como variable de entorno. Los tokens tienen una expiración de 3 horas.

✓  Variables de entorno seguras:  Las credenciales sensibles (DATABASE_URL, JWT_SECRET) se gestionan como variables de entorno en Railway y nunca se incluyen en el repositorio de código.

✓  Red interna de Railway:  La comunicación entre el servicio Node.js y PostgreSQL ocurre a través de la red interna de Railway, sin exposición pública del puerto de la base de datos.

✓  Eliminación de logs sensibles:  Se eliminaron los registros de depuración que exponían el JWT_SECRET y datos de autenticación en archivos de log del servidor.

11. Monitoreo y Mantenimiento

Una vez el sistema está en producción, es fundamental monitorear su comportamiento de forma periódica para detectar problemas antes de que afecten a los usuarios. Railway proporciona herramientas básicas de observabilidad integradas en su plataforma.

Herramientas de Monitoreo Disponibles

| Herramienta | Ubicación en Railway | Uso |
| --- | --- | --- |
| Logs en tiempo real | SPARTAN_GYM → Deployments → View Logs | Permite ver los mensajes de consola del servidor en tiempo real, incluyendo errores y conexiones. |
| Métricas de CPU y RAM | SPARTAN_GYM → Metrics | Gráficas de uso de recursos del servicio Node.js a lo largo del tiempo. |
| Métricas de base de datos | Postgres → Metrics | Monitoreo del uso de almacenamiento, conexiones activas y rendimiento de la DB. |
| Estado del servicio | Canvas del proyecto Railway | Vista rápida del estado online/offline de cada servicio del proyecto. |

Tareas de Mantenimiento Recomendadas

•  Revisar los logs del servidor al menos una vez por semana para detectar errores recurrentes.

•  Monitorear el consumo de créditos de Railway para evitar interrupciones del servicio.

•  Mantener las dependencias de Node.js actualizadas ejecutando npm audit periódicamente.

•  Realizar respaldos periódicos de la base de datos desde Postgres → Backups en Railway.

•  Rotar el JWT_SECRET cada 6 meses como buena práctica de seguridad.

SPARTAN GYM  ·  Plan de Despliegue  ·  v1.0  ·  © 2026